|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ETAPA ÚNICA** | | |
| **Programa: FEH – Fundo Estadual da Habitação** | | |
| **Processo:** SH- | **Boletim CPOS: 171 -** com desoneração | **Regime de execução: Empreitada Global / Administração Indireta** |
| **Município: Tabapuã – SP** | **Data início da obra:** Emissão da OIS *(Ordem de Início de Serviço)* | |
| **Obra: Execução de Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária** | **Data término da obra: 60** dias após a emissão da OIS | |
| **Local: Conjuntos Habitacionais “JobUlian” e “Moacir Cerqueira” – COHAB “IV” e “V”** | **Data de previsão para término do convênio:** 30 (trinta) meses contados da data da assinatura do convênio | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS** | | | | | | | |
| **ITEM** | **SERVIÇOS** | **UNIDADE** | **1ª ETAPA - ÚNICA**  **Prazo de execução**: 60 dias | | | **TOTAL**  **Prazo de execução:** 60 **dias** | |
| **01** | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 7.601,94 m² | | | 7.601,94 m² | |
| R$ | R$ 5.838,45 | | | R$ 5.838,45 | |
| % | 100% | | | 100% | |
| **02** | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | m² | 7.601,94 m² | | | 7.601,94 m² | |
| R$ | R$ 197.223,23 | | | R$ 197.223,23 | |
| % | 100% | | | 100% | |
| **03** | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL | m² | 383,72m² | | | 383,72m² | |
| R$ | R$ 12.370,75 | | | R$ 12.370,75 | |
| % | 100% | | | 100% | |
|  | | | | | | R$ 215.432,43 | |
|  | | | | | | | |
| **DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | |
| **Apresentação do procedimento licitatório**  **Prazo de 200 dias** | | | **Execução de 100% de obra**  **Apresentação de medição CDHU** | | **Desembolso parcela única** | **Prestação de contas final** | **TOTAL**  **Prazo de 30 (trinta) meses** |
| **Recurso Estadual** | | |  | | **100% dos recursos** |  | **100% dos recursos** |
| **Valor (R$)** | | |  | | R$ 170.000,00 |  | R$ 170.000,00 |
| **Recurso próprio (contrapartida PM)** | | |  | | **100% dos recursos** |  | **100% dos recursos** |
| **Valor (R$)** | | |  | | R$ 45.432,43 |  | R$ 45.432,43 |
| **TOTAL (Recurso Estadual + contrapartida PM) (R$)** | | |  |  | R$ 215.432,43 |  | R$ 215.432,43 |

DATA: 19 / 02 / 2018

­­­­­­­­­­­ Higor Brizzotti Luciano Pereira André Alves de Novaes Maria Felicidade Peres Campos Arroyo

Gestor do Convênio Responsável Técnico do Convênio Prefeito Municipal